МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности»

Практическое задание №2

по дисциплине «Управление проектами интеллектуальных информационных систем»

Выполнил: студент группы ББМО-01-25

Железняков Родион Алексеевич

Проверил:

Кочедыков Сергей Сергеевич

Москва, 2026

Цель работы

Закрепить навыки проектирования и управления разработкой интеллектуальной информационной системы с использованием выбранной методологии.

Название проекта: Интеллектуальная система предиктивной аналитики для прогнозирования спроса

Цель: Разработка системы машинного обучения для прогнозирования спроса на товары в ритейле

Ожидаемый результат: Система с точностью прогноза не менее 85%, интегрированная в аналитическую платформу

Выбранная методология: Scrum

Обоснование выбора: Проект включает исследовательскую часть (ML), неопределённость данных и необходимость итеративного улучшения модели, что делает Scrum наиболее подходящим.

Роли в проекте

- Product Owner — формирует требования и приоритеты

- Scrum Master — следит за процессом

- Data Scientist — разработка модели

- Data Engineer — подготовка данных

- Backend-разработчик — API и интеграция

- QA-инженер — тестирование

Этапы проекта

| Этап | Описание | Длительность |
| --- | --- | --- |
| 1. Инициация | Формирование команды, сбор требований | 2 недели |
| 2. Анализ данных | Сбор, очистка и подготовка данных | 3 недели |
| 3. Разработка модели | Обучение и настройка модели | 5 недель |
| 4. Интеграция | Разработка API и внедрение | 4 недели |
| 5. Тестирование | Проверка и оптимизация | 3 недели |
| 6. Внедрение | Развертывание и мониторинг | 4 недели |

План спринтов (Scrum)

Проект разбивается на спринты по 2 недели:

- Sprint 1–2: сбор требований, подготовка данных

- Sprint 3–5: разработка и обучение модели

- Sprint 6–7: интеграция

- Sprint 8: тестирование

- Sprint 9: релиз

Риски проекта

| Риск | Вероятность | Влияние | Меры |
| --- | --- | --- | --- |
| Недостаток данных | Высокая | Высокое | Использование дополнительных источников |
| Плохое качество данных | Высокая | Высокое | Очистка, нормализация |
| Ошибки модели | Средняя | Высокое | Валидация, A/B тесты |
| Задержки интеграции | Средняя | Среднее | Раннее проектирование API |
| Перегрузка команды | Средняя | Среднее | Контроль спринтов |

Ресурсы проекта

- Команда: 5–6 человек

- Инфраструктура: серверы для обучения модели

- ПО: Python, ML-библиотеки, BI-система

- Данные: исторические данные продаж

Визуализация (Гант)

Недели:

Выводы

- Scrum позволяет эффективно управлять проектами ИИС за счёт итеративного подхода.

- Основной риск связан с данными, а не с кодом.

- Разделение проекта на спринты упрощает контроль сроков и качества.

- Для ML-проектов критически важно предусмотреть этапы дообучения и мониторинга.